## Slide 1
★ 关键指标
国别分布
预警明细
🎨 GLM 美化版
🏗️ 危大方案编审进度看板
2026 年开工项目 · 中东区域公司 · 数据日期 2026-06-08
数据日期 2026-06-08
135
有效方案总数
112
已审批(83%目标)
52
超一定规模方案
5
预警信号
🌍 按国别分布 · 方案数 + 一般/超规
沙特阿拉伯
85
一般
超规
阿拉伯联合酋长国
77
一般
超规
卡塔尔
2
一般
超规
■ 一般类方案
■ 超规类方案
📊 方案分类占比
Chart: 
| 一般类 | 超规类
 | 112 | 52
一般类
112 项
超规类
52 项
审批完成率
82%
中国港湾中东区域公司 技术部 · GLM-4-Flash 美化版 · 数据源: OA 项管平台
1 / 2

## Slide 2
关键指标
国别分布
★ 预警明细
🎨 GLM 美化版
⚠️ 预警方案 + 项目排行
按审批紧迫度排序 · 2026-06-09 生成
🚨 预警方案明细 (1 项)
项目名称 | 方案名称 | 国别 | 计划开工 | 预警等级
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包） | 阿拉伯联合酋长国 | 2026-06-10 00:00:00 | orange
📊 方案数 Top 10 项目
# | 项目名称 | 方案数 | 已审批 | 超规 | 审批进度
1 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 35 | 20 | 13 | 57%
2 | 沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 11 | 11 | 7 | 100%
3 | 沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 10 | 10 | 2 | 100%
4 | 阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 7 | 7 | 3 | 100%
5 | 沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 7 | 7 | 3 | 100%
6 | 沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 6 | 6 | 3 | 100%
7 | 阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 6 | 6 | 1 | 100%
8 | 阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 4 | 4 | 0 | 100%
9 | 沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 3 | 3 | 2 | 100%
10 | 沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 | 3 | 3 | 0 | 100%
中国港湾中东区域公司 技术部 · GLM-4-Flash 美化版
2 / 2